## 研究経過報告書

## 2025/5/1

## Gr03

## 123D024 大槻  雅宜

## 123D075 添野真之介

## 研究テーマ

サーバー仮想化技術とコンテナ技術の性能比較および最適化に関する研究

## 進捗状況

前回の報告では環境の整理を中心に行ったが、本報告では実験設計の具体化を行った。CPU・メモリ・ディスクI/O・ネットワークの各性能項目について、使用するベンチマークツールおよび測定条件を整理した。また、公平な比較を行うためのリソース割当条件について検討を進めた。

## 必要な環境の理由

使用ソフトウェアと選定理由

ホストOS（Ubuntu）

LinuxカーネルはKVMを標準サポートしており、ハードウェア仮想化（VT-x / AMD-V）を直接利用できる。WindowsやmacOSと異なり制約が少なく、安定性の高いLTS版が利用可能なため採用した。

仮想マシン（KVM）

KVMはLinuxカーネル統合型のハイパーバイザーであり、低オーバーヘッドで高性能。クラウド基盤でも広く使われており、実運用に近い評価が可能。

コンテナ（Docker）

Dockerはカーネルを共有するためVMより軽量で高速。環境をイメージとして再現できるため、実験の再現性が高い。VMとの性能比較対象として適切。

ベンチマークツール

・sysbench：CPU・メモリ性能測定

・fio：ディスクI/O性能測定

・iperf3：ネットワーク性能測定

→ 各リソースを個別に評価するために使用。

使用ハードウェアと選定理由

CPU（4コア以上・仮想化支援有効）

VMとコンテナを並列動作させるために必要。コア不足は測定誤差の原因となる。また、仮想化支援機能（VT-x / AMD-V）が無効な環境ではKVMが動作しないため、有効化が必須条件である。

メモリ（16GB以上）

VMはメモリ消費が大きいため十分な容量が必要。不足するとスワップ発生により結果が歪む。

ストレージ（SSD 512GB以上）

HDDはI/Oがボトルネックになるため不適。VMイメージやログ保存も考慮し十分な容量を確保。

ネットワーク（1Gbps以上・有線）

安定した通信環境を確保し、測定のばらつきを抑えるため。

## 今後の計画

- 環境構築を行う

- デフォルト設定におけるベンチマーク測定を実施する

- 各種設定を調整しながらパフォーマンスの変化を確認する

- 上記の試行を複数回繰り返し、結果を比較して要因を整理する

- 結果の整理および最適化条件の検討

## 参考文献

Performance Evaluation of Docker Container and Virtual Machine - ScienceDirect
この論文は、IBM Research による研究成果であり、仮想マシン（VM）とコンテナ（特に Docker）の性能を体系的に比較したもの。クラウド・コンピューティングおよび仮想化技術の効率性評価において広く引用される基礎研究の一つである。

- 著者: Felipe Oliveira ら（IBM Research）

- 発表年: 2015年頃

An updated performance comparison of virtual machines and Linux containers
この論文は、仮想マシン（VM）とLinuxコンテナ（LXC）の性能を体系的に比較した研究であり、IEEEの会議論文として発表された。クラウドやデータセンターにおける仮想化技術の効率性を再評価し、コンテナ技術の優位性と限界を明確にした点で注目されている。

- 発表年: 2017年

- 著者: Waleed Ahmadら（University of Alberta）